# KẾ HOẠCH KIỂM THỬ (TEST PLAN)

Dự án: Trang Web Đặt Vé Minera Hot Springs Bình Châu

Phiên bản: TestPlan-1.0

Ngày phát hành: 14/05/2026

# 1. Giới thiệu

Tài liệu này mô tả chi tiết kế hoạch, phạm vi, phương pháp tiếp cận, nguồn lực và lịch trình cho các hoạt động kiểm thử của dự án "Trang Web Đặt Vé Minera Hot Springs Bình Châu". Mục tiêu chính là đảm bảo sản phẩm cuối cùng hoạt động ổn định, chính xác về mặt số liệu (đặc biệt là thanh toán và kiểm soát vé) và đáp ứng các yêu cầu đã được định nghĩa trong tài liệu SRS.

# 2. Phạm Vi Kiểm Thử (In-scope)

Tập trung vào các chức năng cốt lõi đã phát triển trong Giai đoạn 1 & 2:

FR001: Đặt vé trực tuyến (Frontend Khách hàng).

FR102: Quản lý vé, thêm/sửa/xóa và lọc danh sách (Backend Admin).

FR107: Kiểm soát vào cổng bằng quét mã QR.

Giao diện UI/UX: Tính tương thích (Responsive) trên Mobile và PC.

# 3. Tiêu chí Pass/Fail

Pass (Đạt): 100% các Test Case mức độ High đều vượt qua. Không còn lỗi nghiêm trọng (Critical/Blocker) gây sai lệch số liệu doanh thu. Tỷ lệ Pass tổng thể ≥ 95%.

Fail (Trượt): Tồn tại bất kỳ lỗi Critical nào hoặc tỷ lệ Pass dưới 95%.

# 4. Phân công nguồn lực

| Thành viên | Vai trò | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Văn Trọng | Kiểm thử viên 1 (QC) | Lên kế hoạch, thiết kế Test Case, System Test, Integration Test. |
| Nguyễn Thị Nam | Kiểm thử viên 2 (QC) | Hỗ trợ viết Test Case, UI Test, UAT. |